Tên đề tài: Quản lý chương trình cửa hàng bán laptop

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSSV | 17133066 | 17133001 |
| Họ tên | Nguyễn Văn Tiến | Võ Đình An |

Bảng kế hoạch thực hiện project

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Tên công việc | Yêu cầu công việc | Thành viên thực hiện | Tình trạng | Kết quả |
| 8. 14/10/2019 đến 20/10/2019 | 1. Tìm đề tài | Chọn đề tài phù hợp vớ khả năng nhóm | An,Tiến | Hoàn thành | Chọn được đề tài phù hợp |
| 2. Tìm tài liệu | Tìm các nguồn tài liệu liên quan đến đề tài | An,Tiến | Hoàn thành | Tìm được những phần đầu cho đề tài |
| 3. Khảo sát các đề tài liên quan. | Mở rộng tìm kiếm trên internet | An,Tiến | Hoàn thành | Tìm được đặc tả |
| 9. 21/10/2019 đến 27/10/2019 | 4. Viết đặc tả | Hình dung rõ database hoạt động ra sao | Tiến | Hoàn thành | Viết được đặc tả |
| 5. Xác định công nghệ | Tìm công nghệ phù hợp với đề tài | An | Hoàn thành | Tìm được công nghệ phù hợp( LinQ to SQL, Bunifu Framework) |
| 6. Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế các bảng và ràng buộc | An | Hoàn thành | Thiết kế thành công |
| 7. Viết code thực thi kết nối database | Viết code C# để kết nối database | An,Tiến | Hoàn thành | Viết code kết nối thành công |
| 8. Lên ý tưởng các chức năng | Lấy danh sách các chức năng có thể có trong đề tài | An | Hoàn thành | Có danh sách các chức năng |
| 9. Viết thuật toán | Lên ý tưởng thuật toán đề tài yêu cầu | An,Tiến | 1/2 | Tiếp tục viết thuật toán |
| 10. 28/10/2019  Đến  10/11/2019 | 10. Viết thuật toán | Tiếp tục viết | An,Tiến | Hoàn thành | Hoàn tất thuật toán |
| 11. Viết các thủ tục, hàm liên quan | Viết đầy đủ các cấu trúc đã được học | An,Tiến | 8/10 | Có được danh  Sách các thủ tục, hàm cần thiết |
| 12. Tạo Form | Thiết kế các form liên quan | Tiến | Hoàn thành | Đầy đủ các form yêu cầu |
| 11. 11/11/2019 đến 21/11/2019 | 13. Gọi thực thi lên visual studio 2019 | Viết code chạy các hàm, thủ tục | An | 8/10 | Chức năng đầy đủ, chạy được các SP, hàm |
| 14. Thiết kế lại Form với Bunifu Framework. | Thiết kế form phù hợp, dễ nhìn, linh hoạt hơn. | Tiến | Hoàn thành | Các Form đã được hoàn thành |
| 15. Test lại chương trình | Test lại các chức năng của chương trình | Tiến | Hoàn thành | Chương trình chạy ổn định |
| 12. 22/11/2019  Đến  24/11/2019 | 16. Viết báo cáo | Viết báo cáo theo cấu trúc được yêu cầu | Tiến | Hoàn thành | Báo cáo hoàn thành |
| 17. Làm powerpoint | Làm powerpoint do báo cáo yêu cầu | An | Hoàn thành | Powerpoint hoàn thành |
|  | 18.Kiểm tra,bổ sung,chỉnh sửa báo cáo và nộp đề tài | Kiểm tra xem còn lỗi và chạy các chức năng, chỉnh sửa báo cáo | An,Tiến | Hoàn thành | Đồ án cuối kỳ đã được hoàn thành |